TP INICIAL — 1.º Cuatrimestre 2026

Enunciado Integrador: Ciclo de Proyectos 2026

Materia: Proyecto Profesional I / Laboratorio de Construcción de Software.

LogiTrack — Paquete Base de Gestión de Envíos (MVP en 4 semanas)

# 1. Introducción

El presente ciclo lectivo propone el desarrollo de un Sistema Federal de Gestión de Logística y Distribución (SFGLD).

Este TP Inicial tiene por objetivo crear un Paquete Base reutilizable para el TP Principal de tal manera que el equipo deberá consolidar visión, backlog, prototipo navegable, arquitectura preliminar y NFRs, plan de pruebas, repositorio con CI y un incremento mínimo (puede ser simulado).

El objetivo es que cada estudiante transite desde la experimentación con Inteligencia Artificial hasta el despliegue de una solución robusta en la nube (Cloud), integrando métricas de calidad y dilemas éticos reales.

Formación de equipos: 2 a 3 estudiantes.

Rol docente: Product Owner (PO) y fuente oficial de feedback.

Evaluación centrada en la gestión, la aplicación de los conocimientos que va adquiriendo de Scrum y la comunicación (no en la calidad del código).

# 2. Alcance Funcional del MVP (simulado)

E1: Informe de investigación sobre ERPs Logísticos en Argentina y Ley 25.326.

E2: Configuración de repositorio GitHub (o similar) y dataset de entrenamiento.

E3: Prototipo de Machine Learning (Python sugerido) con métricas de precisión.

E4: Defensa del prototipo y entrega del Informe de Dilema Ético.

# 3. Fuera de Alcance (en el TP Inicial)

Ruteo real, optimización y geocodificación.

Integraciones con couriers o mapas.

Notificaciones reales (correo/SMS).

Pagos y facturación.

# 4. Entregas por Semana (4 entregas)

## Semana 1 — Fundamentos del proyecto

Visión + Elevator Pitch; stakeholders y objetivos SMART.

Alcance / No alcance y backlog inicial (≥ 30 ítems) priorizado (MoSCoW o WSJF simplificado).

Definition of Ready / Definition of Done, Working Agreement y Plan de Comunicación.

Registro de Riesgos (≥ 12) con probabilidad, impacto y respuesta.

Tablero de trabajo (Scrum/Kanban), acta de reunión con el PO y selección de historias para el MVP.

## Semana 2 — Prototipo y diseño preliminar

Prototipo navegable: alta de envío, listado, detalle y búsqueda.

Modelo de dominio y diagrama de estados del envío.

NFRs iniciales (≥ 8): usabilidad, seguridad, privacidad, rendimiento, accesibilidad, etc.

ADRs (≥ 3) documentando decisiones tecnológicas.

Plan de pruebas (≥ 20) en Given/When/Then con criterios de aceptación.

Ensayo 1–2 páginas sobre cumplimiento básico de Ley 25.326 (datos personales, base de licitud, retención, derechos ARCO).

## Semana 3 — Repositorio, CI e incremento funcional

Repositorio con /docs, /src, /tests, README y CONTRIBUTING; estrategia de ramas y convención de commits.

Pipeline de CI con build + linter/tests mínimos.

Mock API / datos semilla para CRUD de envíos y cambio de estados; documentación (Swagger/OpenAPI opcional).

Matriz de trazabilidad: Historia ↔ Caso de Prueba ↔ Commit/PR.

## Semana 4 — Sprint simulado y consolidación

Sprint Planning (objetivo, alcance comprometido, capacidad) y evidencias de Daily.

Sprint Review con demo (5 min) y feedback del PO; Retrospective con acciones.

Métricas: Burndown (o CFD simple) y velocidad estimada.

Entrega del “Paquete Base” con inventario de piezas reutilizables para el TP Principal.

# 5. Criterios de Aceptación del MVP (mínimos)

Crear envío con validaciones y asignación automática de tracking ID.

Listar y buscar envíos por tracking ID o destinatario.

Cambiar estado entre los cuatro estados simulados, registrando fecha/hora y usuario.

Roles simulados (Operador/Supervisor) con visibilidad/acciones diferenciadas.

# 6. Rúbrica de Evaluación

Gestión y metodología Scrum — 40% (backlog, DoR/DoD, ceremonias, métricas, riesgos, comunicación).

Artefactos del Paquete Base — 35% (prototipo, dominio/estados, NFRs, ADRs, plan de pruebas, trazabilidad).

Implementación mínima y CI — 15% (repositorio prolijo, pipeline funcionando, incremento simulado).

Ética y cumplimiento — 10% (análisis Ley 25.326 y decisiones de diseño).

# Anexo A — Historias de Usuario (ejemplos)

Alta de envío: como Operador, quiero registrar un envío para generar el tracking ID y comenzar el seguimiento.

Cambio de estado (simulado): como Supervisor, quiero cambiar el estado a En tránsito/En sucursal/Entregado, registrando auditoría.

Búsqueda por tracking ID: como Operador, quiero buscar por tracking ID para acceder rápidamente al detalle.

# Anexo B — Modelo de Datos mínimo

Envio: trackingId, remitente, destinatario, origen, destino, estadoActual, fechaCreacion.

EventoDeTracking (para TP Principal): trackingId, estado, ubicacion (simulada), timestamp, observaciones.

# Anexo C — Plantillas rápidas

Definition of Ready: historia definida, criterios de aceptación claros, dependencias identificadas, estimada.

Definition of Done: código integrado, pruebas ejecutadas, criterios de aceptación satisfechos, demo preparada, documentación actualizada.

Formato ADR: Contexto → Decisión → Alternativas → Consecuencias.

Plan de comunicación: canales (grupo, repositorio, aula), frecuencias (dailies, sync con PO), responsables.